РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-УДИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КЛЮЧИНСКОЕ УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2024 года							№ 25

д. Ключи

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЮЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенного пункта Ключинского муниципального образования  Усть-Удинского  района  Иркутской области, мест отдыха, территорий предприятий и учреждений, независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территорий и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства,  в целях реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду и улучшения санитарного и экологического состояния территории Ключинского муниципального образования, соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом « О санитарно-эпедемилогическом благополучии населения»№52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законом Иркутской области №173-оз от 30.12.2014 года «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства муниципальных образований Иркутской области»

- Объявить месячник по санитарной очистке, улучшению санитарного состояния территории населенного пункта и улучшению санитарного состояния мемориалов, памятных мест, воинских захоронений, находящихся на территории Ключинского муниципального образования  в 2 этапа:

I этап (с 16.04.2024 по 30.05.2024) – благоустройство и улучшение санитарного состояния общественных территорий Ключинского муниципального образования;

II этап (с 16.04.2024 по 08.05.2024) – уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений в Ключинском  сельском поселении

- Создать штаб по проведению благоустройства Ключинского муниципального образования  (приложение №1).

- Утвердить план работы по благоустройству населенного пункта Ключинского сельское поселение (приложение 2).

- Закрепить за учреждениями и организациями территории, подлежащие уборке (приложение № 3).

- Предприятиям, учреждениям, организациям различных форм собственности, находящихся на территории Ключинского сельского поселения:

5.1.   Обеспечить качественную очистку и уборку территории, прилегающей к объектам недвижимости, принадлежащим им на праве собственности либо на ином вещном праве, и (или) земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или предоставленном им на ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в радиусе 10 метров в соответствии с действующим законодательством и Правилами благоустройства Ключинского сельского поселения;

5.2.     Обеспечить вывоз мусора, собранного в результате проведения субботников на специально выделенное место Ключинского сельского поселения.

- Администрации Ключинского  сельского поселения:

6.1.    Обеспечить информационное обеспечение субботников на всех этапах проведения (в том числе анонсирование) – публикации в социальных сетях, на информационных стендах не реже 1 раза в неделю;

6.2.   Провести для предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, находящихся на территории Ключинского сельского поселения разъяснительные мероприятия об административной ответственности за нарушения Правил благоустройства территории Ключинского сельского поселения.

7. Предупредить каждого хозяина своего участка, о том что в случае не принятие мер по очистке своей территории, будут привлекается административными комиссиями поселения к административной ответственности, в виде штрафных санкций, за правонарушения в сфере благоустройства населенного пункта в соответствии с законом Иркутской области от 05.05.2003 года №322 –оз.

- Опубликовать настоящее постановление официальном сайте Ключинского муниципального образования http://Ключи-адм.рф/.

- Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.

Глава Ключинского

муниципального образования

В.П.Немчинова

Приложение 1

к постановлению  администрации Ключинского сельского поселения от 16 апреля 2024 года № 24

# С О С Т А В

штаба по проведению благоустройства

на территории Ключинского муниципального образования

Немчинова В.П.  	– председатель штаба, глава администрации

Ключинского сельского поселения

Сизых А.Г.      	–    депутат думы Ключинского МО

Копусь К.Н.     	–    депутат думы Ключинского МО

Хлыстова Л.М.        	–    библиотекарь Ключинского сельского поселения

Приложение 2

к  постановлению администрации Ключинского сельского поселения

от 16 апреля 2024 года № 24

План работы по благоустройству территории

Ключинского муниципального образования

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседания штаба по благоустройству населенных пунктов | 2 раза в месяц до окончания месячника | Немчинова В.П. |
| 2 | Организация месячника по уборке территории Ключинского сельского поселения; | 16 апреля – 30 мая | Сизых А.Г. ответственное лицо - закрепленное за учреждениями и организациями территорий, подлежащих уборке в Ключинском сельском поселении (Приложение №3) |
| 3 | Организация уборку территории у мемориала ветераном ВОВ к празднику 9 мая. | 28 апреля | Хлыстова Л.М. |
| 4 | Организация уборки несанкционированных свалок | апрель-сентябрь | Немчинова В.П. |
| 5 | Благоустройство территории у здания администрации: санитарная очистка, оформление цветников | май | Немчинова В.П. |
| 6 | Распространение агитационных материалов по соблюдению чистоты родного края, Оповещение о этапности проведения работ в социальных сетях, на информационных стендах (I этап (с 16.04.2024г по 30.05.2024г) – благоустройство и улучшение санитарного состояния общественных территорий Ключинского сельского поселения; II этап (с 16.04.2024г по 08.05.2024г) – уборка мемориалов, памятных мест, воинских захоронений в Ключинском сельском поселении). | апрель – май | Немчинова В.П. Хлыстова Л.М. Сизых А.Г. |
| 7 | разъяснительные мероприятия для предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, находящихся на территории Ключинского сельского поселения об административной ответственности за нарушения Правил благоустройства территории Ключинского сельского поселения | Апрель – май | Сотрудники администрации |
| 8 | Выявление адресов собственников домовладений и выдача предписаний гражданам о недопущении свалки бытового и (или) строительного мусора на земельном участке и прилегающей к нему территории в соответствии с Правилами внешнего благоустройства Ключинского сельского поселения, о скашивании и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, | Апрель- сентябрь | Немчинова В.П. сотрудники администрации, |

Приложение 3

К постановлению администрации Ключинского сельского поселения от 16 апреля 2024 года № 24

# С П И С О К

закрепленных за учреждениями и организациями территорий, подлежащих уборке в Ключинском сельском поселении

1.   Здание администрации Ключинского сельского поселения (ответственная Немчинова. В.П.) - прилегающая территория и десять метров от здания по периметру.

2. Владельцы индивидуальных застроек – прилегающая территория и на расстоянии десять метров от ограждения по периметру, а по фасадной части выходящей на сторону дороги – до середины проездной части;

3. Здание ООО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТН» (ответственный Вологжин В.К.) – границы отвода под благоустройство и десять метров от здания по фасадной части, выходящей на сторону дороги;